|  |  |
| --- | --- |
| Título del proyecto | PINFBET |
| Código del proyecto | 001 |
| Organización para quien se redacta el proyecto | Cliente para quien se redacta el proyecto:  Rioja del Río, Carlos |
| Suministrador | Persona jurídica que ha recibido el encargo de la realización del proyecto:  Rodríguez Raposo, Daniel. |
| Autor (es) | Rosso Giner, Rafael (Coordinador del Proyecto)  Crespo Álvarez, Abdón (Ingeniero de servidores)  Riqué Bermúdez, Borja Manuel (Ingeniero de interfaces) |
| Resumen |  |
| Duración estimada en jornadas: 50 | Fecha de inicio:18/10/2020  Fecha de finalización: 7/01/2020 |
| Presupuesto y moneda | Importe total del proyecto: (Por determinar)  Importe de los impuestos aplicables al proyecto: (Por determinar) |

## ELABORADO POR:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

**REVISADO POR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

**APROBADO POR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

FICHA DEL DOCUMENTO

|  |  |
| --- | --- |
| ***AUTOR:*** |  |
| ***RESPONSABLE:*** |  |
| ***PROYECTO:*** |  |
| ***LUGAR DE REALIZACIÓN:*** |  |
| ***NOMBRE DEL DOCUMENTO:*** |  |
| ***CÓDIGO:*** |  |
| ***CONTROL DE VERSIONES:*** |  |
| ***APROBACIÓN:*** |  |
| ***Palabras Clave del documento:*** |  |
| ***Fecha de Inicio*** |  |

**CONTROL DE VERSIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| Versión | Descripción del cambio |
| V1.0 | Versión inicial de la plantilla |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Fecha***  ***Versión del documento*** | ***Sin clasificar o Clasificado*** | ***3 de*** [***24***](#_bookmark53) |

**Índice de contenido**

1. Introducción………………………………………………………………………………………6
2. Objeto del proyecto……………………………………………………………………………..7

3. Normas y referencias……………………………………………………………………………10

3.1 [Disposiciones legales y normas aplicadas 10](#_bookmark8)

3.2 [Métodos, Herramientas, Modelos, Métricas y Prototipos 11](#_bookmark10)

4. [Requisitos iniciales 13](#_bookmark16)

1. [Estudio de alternativas y viabilidad 14](#_bookmark19)
2. [Descripción de la solución propuesta 15](#_bookmark20)
3. [Análisis de Riesgos 15](#_bookmark21)
   1. [Mecanismos de control de calidad aplicados durante la redacción del proyecto .. 12](#_bookmark13)

9.Organización y gestión del proyecto …………………………………………………………. 16

10.[ANEXOS 20](#_bookmark34)

10.1 [Anexo - Plan de Seguridad …………………………………………………………………25](#_bookmark49)

11.2[Otros Anexos (si se consideran necesarios para el proyecto) …………………………..25](#_bookmark50)

11.[Especificaciones del sistema 26](#_bookmark51)

12.[Presupuesto 26](#_bookmark52)

# Introducción

**Objetivo**: Presentar el contenido del documento, permitiendo que el lector no experto tenga una idea clara del ámbito del documento y de la información que contiene.

**Contenido**: Breve explicación del objetivo, contenido y estructura del documento constitutivo del proyecto, haciendo referencia a la presente norma y su aplicación.

(EN CONSTRUCCIÓN)

# Objeto del proyecto

**Objetivo**: Presentar el objetivo del proyecto de forma clara y precisa.

**Contenido**: Descripción breve del objetivo final del proyecto y de la finalidad que justifica su ejecución.

(EN CONSTRUCCIÓN).

# Normas y referencias

## 3.1 Disposiciones legales y normas aplicadas

**Términos y condiciones**

El primer paso para poder realizar apuestas en PINFBET es crear una cuenta de usuario.

**Condiciones de uso de la web, servicios y contenidos**

Con el acceso a y/o uso de PINFBET, el usuario se compromete a utilizar la página Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, la moral, los usos generalmente aceptados y el orden público. Asimismo, queda prohibido, el uso de la Web con fines ilícitos o lesivos contra PINFBET o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del Web, así como la transmisión o envío a través de la Web de cualquier contenido ilegal o ilícito, mensajes, virus informáticos, etc., que en algún modo afecten o violen los derechos de PINFBET o de terceros. Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos y/o imagen, fotografías, diseños, etc.),

Se prohíbe:

* Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
* Cualquier vulneración de los derechos de PINFBET o de los legítimos titulares sobre los mismos.
* Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
* \*LA UTILIZACION DE DATOS NO VERDADEROS.

**Política de privacidad y protección de datos**

PINFBET puede recabar en diversos formularios, datos personales e información de los usuarios para el alta o registro de los mismos en orden a acceder a determinados contenidos o servicios. Los datos facilitados por los Usuarios, se incorporarán a un fichero automatizado titularidad de la sociedad (en adelante, el "Responsable del Fichero"), cuyo tratamiento se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo. En cada uno de los formularios en los que se recaben datos de carácter personal, el Usuario recibirá del Responsable del Fichero información detallada sobre el tratamiento, su finalidad, el uso de sus datos, el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas, las consecuencias de la negativa a proporcionarlos y, en general, de todas las menciones requeridas por la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, las cuales, en todo caso, deberán ser aceptadas expresamente por el usuario.

El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección web: [ProPinf@gmail.com](mailto:ProPinf@gmail.com)

El Responsable del Fichero se compromete a tratar los datos de carácter personal de los Usuarios de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y, en particular:

* A tratar confidencialmente los datos de carácter personal del Usuario a los que tenga acceso como consecuencia del uso de PINFBET. No obstante, el Responsable del Fichero podrá revelar los datos de carácter personal y cualquier otra información del usuario cuando le sea requerida por autoridades públicas en el ejercicio de las funciones que tienen legítimamente atribuidas y conforme a las disposiciones que resulten aplicables.
* A adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida y el tratamiento o acceso no autorizado a dichos datos, conforme Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de 11 de junio, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Toda la información facilitada por el usuario deberá ser veraz. El usuario se compromete a mantener los datos proporcionados al Responsable del Fichero debidamente actualizados, siendo responsable de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos facilitados.

No obstante lo anterior, se hace constar que el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, no es aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limitan a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquellas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número fax profesionales.

**Responsabilidad del usuario por daños y perjuicios**

El uso del Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario. Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, de cualquier contraseña o similares asignadas para el acceso al Web o a cualesquiera de sus servicios. Sin perjuicio de lo anterior, PINFBET, se reserva el derecho a denegar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Web, a aquellos usuarios que incumplan las condiciones de uso.

PINFBET podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño del Web, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del Web.

## 3.2 Métodos, Herramientas, Modelos, Métricas y Prototipos

**Objetivo**: Contemplar la relación de métodos, prototipos, métricas, programas, modelos u otras herramientas utilizadas para desarrollar los diversos cálculos y estimaciones del proyecto.

**Contenido**: Se indicarán los métodos, prototipos, métricas, programas, modelos y herramientas que se han utilizados en el desarrollo y estimaciones del proyecto.

(EN CONSTRUCCIÓN).

# Requisitos iniciales

**Objetivo**: Fijar los aspectos externos del producto a construir y utilizarlo como referencia en la validación del producto obtenido especificando el contenido de los entregables tomando como elemento de referencia las características que debe cumplir una vez construido. Los requisitos pueden referirse al producto resultado del proyecto o al proceso a seguir para conseguirlo.

**Contenido**: El contenido de este capítulo debe depender de las etapas que se incluyan en el proyecto. Se deben desarrollar en las especificaciones del sistema.

(EN CONSTRUCCIÓN).

# Estudio de alternativas y viabilidad

**Objetivo**: Enumerar y registrar las alternativas que han sido objeto de estudio y los criterios utilizados para la valoración, justificando la alternativa elegida.

**Contenido**: Enumeración de las alternativas que se han tenido en cuenta y justificación de la alternativa elegida y las razones por las que las otras han sido descartadas.

(EN CONSTRUCCIÓN).

# Descripción de la solución propuesta

**Objetivo**: Describir brevemente la propuesta realizada y las características que permiten valorarla como la más idónea.

**Contenido**: Enumeración de las características significativas de la solución propuesta.

(EN CONSTRUCCIÓN).

# Análisis de Riesgos

**Objeto**: Determinar e identificar los distintos riesgos que amenazan al proyecto, analizarlos, valorarlos y clasificarlos y finalmente proponer medidas para prevenirlos, reaccionar ante ellos, y recuperarse en caso de que sucedan.

**Alcance**:

Dirigida al equipo encargado del desarrollo de la aplicación local, de la página web y del servidor central, así como a los responsables de la revisión y coordinación general del proyecto

**INVENTARIO DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo / Problema** | | | | |
| **Código** | **Descripción** | **Impacto (\*)** | **Probabilidad** | **Fecha Detección** |
| CI3S | Pérdidas de los equipos informáticos debido a desastres naturales. | ALTO | Muy Baja | 17/11/2020 |
| PR0R | Pérdida de información debido a una inyección de ransomware en nuestro sistema | ALTO | Muy Baja | 17/11/2020 |
| MOL7 | Debido a la imposibilidad de la herramienta o desconocimiento de su implementación no es posible que la página web se comunique correctamente con la API del servicio mediante Json. | MEDIO | Baja | 5/11/2020 |
| Pri8 | Nueva carga excesiva de trabajo no prevista o espontánea. | BAJO | Media | 21/10/2020 |

**ACTIVIDADES A EJECUTAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades a Ejecutar** | | |
| **Código** | **Actividad** | **Descripción** |
| CI3S | Sustitución de equipos | Se solicitará, si es posible la compra o sustitución temporal de equipos nuevos de forma inmediata. A fin de poder continuar con la planificación con la menor cantidad de retrasos posible. |
| PR0R | Copias de Seguridad | Se realizarán copias de seguridad de forma iterativa a fin de que pueda recuperarse el progreso perdido ante cualquier situación inesperada. |
| MOL7 | Emplear otro sistema de comunicación. | Se intentará buscar un método de comunicación alternativo a Json como pueden ser el sistema de forms de HTML o el uso de XMS. |
| Pri8 | Emplear otra Herramienta. | Se buscará otra herramienta para realizar la página y servicio web, una que sí tenga la funcionalidad deseada. |
| M32I | Abortar en el módulo web. | Se cancelará el desarrollo de la página web de PINFbet, dejando como único portal para el cliente la aplicación móvil. Esta actividad debe ser tomada como último recurso. |
| PI9L | Reorganización del proyecto | Se llevará a cabo una reunión de emergencia con la mayor prontitud posible para la reorganización de las tareas restantes junto a la inclusión de las nuevas. |

**RECURSOS NECESARIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Actividad** | **Recursos** |
| CI3S | Sustitución de equipos | Económicos para la sustitución de los equipos y personal para recuperar los datos y poner a punto los sistemas. |
| PR0R | Copias de Seguridad | Recursos electrónicos para almacenamiento y distribución de las copias de seguridad en un entorno seguro y fiable. |
| MOL7 | Emplear otro sistema de comunicación. | Personal para la investigación de métodos alternativos. |
| M4L0 | Emplear otra Herramienta. | Personal para la investigación de herramientas alternativas. |
| M32I | Abortar en el módulo web. | Alternativa al módulo web (aplicación local multiplataforma). |
| PI9L | Reorganización del proyecto | Personal administrativo y de análisis para la la inclusión de tareas junto a la reestructuración general del proyecto. |

# Organización y gestión del proyecto

Tras las reuniones iniciales hemos adoptado las siguientes medidas para la organización y gestión del proyecto.

Para la organización del proyecto vamos a utilizar la aplicación web Asana.

Nuestro equipo se compone de los siguientes integrantes:

Daniel Rodríguez Raposo (Se encarga de la documentación y planificación), Borja Manuel Riqué Bermúdez (Se encarga de la aplicación web), Rafael Rosso Giner (Se asigno para la realización de la aplicación web), Abdón Crespo Álvarez (Es responsable de la realización de la aplicación local)

Se divide el proyecto en cinco partes:

**Planificación**: En esta sección del proyecto se discutió la organización del proyecto y se realizó la búsqueda de las herramientas adecuadas para el proyecto.

**Realizar la aplicación local**: Implementación del sistema del menú, botones, campos de entrada, comprobar la conexión del servidor.


**Realizar la aplicación web**: Implementar portal principal, implementar sistemas de usuarios y el sistema de amigos.

**Servidor**: Hacer la interfaz de peticiones REST

**Documentación**: Confección del documento de políticas de uso, ajustar los casos de uso de app local, casos de uso del servidor, realización de presupuestos, estudios de viabilidad del proyecto, análisis de riesgos.

Todo esto lo plasmamos con el diagrama de Gantt realizado con la aplicación Web Asana.

Dicho diagrama lo podemos ver en la siguiente página.



# ANEXOS

## 9.1 Anexo - Plan de Seguridad

**Objetivo**: Definir la seguridad de las entidades y elementos relacionados con el proyecto y las medidas que se deben utilizar para integrar ésta dentro del proyecto (seguridad por diseño).

**Contenido**: Sin ser excluyente, este apartado debe contener el Plan de Seguridad.

metodologías y herramientas a utilizar en la gestión de la seguridad en el proyecto y la identificación de los puntos críticos donde la seguridad es determinante o está impuesta por ley.

Se definirían todos los aspectos técnicos, organizativos y legales de la gestión de la seguridad.

(EN CONSTRUCCIÓN)

# Especificaciones del sistema

**Objetivo**: Este documento básico es uno de los más importantes que deberán incluirse en la documentación del proyecto y deberá incluir la especificación detallada de los requisitos, incluidos los diagramas que fueran necesarios.

**Contenido**: La estructura de este documento dependerá de la metodología empleada y la complejidad y alcance del proyecto. Debe cubrir la especificación de requisitos funcionales y no funcionales del producto. Este documento debe servir de base para el análisis y diseño del sistema.

# 11.Presupuesto

# 

**Presupuesto detallado:** Aquí se presentan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto

**Código**: Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.

**Tarea**: Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla está prefabricada para permitir la totalización.

**Elemento**: Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo, Programador Jr, Gerente de proyectos…

**Tipo de Recurso**: Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, o cualquier otro

**Tipo de Unidades**: El tipo de unidad para medir la utilización del recurso.

**Unidades**: Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).

**Tasa**: La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso

**Presupuesto**: Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.