Título del proyecto	PINFbet
Código del proyecto	035
Organización para quien se redacta el proyecto	Cliente para quien se redacta el proyecto: / Rioja del Río, Carlos
Suministrador	Persona jurídica que ha recibido el encargo de la realización del proyecto: / Rodríguez Raposo, Daniel.
Autor (es)	Rosso Giner, Rafael (Director del Proyecto) / Crespo Álvarez, Abdón. / Riqué Bermúdez, Borja Manuel. / Rodríguez Raposo, Daniel.
Resumen	Aquí se encuentra toda la documentación general relativa al proyecto integrado de la asignatura de Proyectos informáticos del grado en ingeniería informática de la ESI del grupo 035. El proyecto PINFbet es un sistema de apuestas académicas.
Duración estimada en jornadas: 50	Fecha de inicio:18/10/2020 / Fecha de finalización: 7/01/2020
Presupuesto y moneda	Importe total del proyecto:

## ELABORADO POR:
Nombre	Rodríguez Raposo, Daniel.
Fecha	25/11/2020.

REVISADO POR:
Nombre	Crespo Álvarez, Abdón.
Fecha	14/12/2020.

APROBADO POR:
Nombre	Rosso Giner, Rafael.
Fecha

FICHA DEL DOCUMENTO

AUTOR:	Rodríguez Raposo, Daniel.
RESPONSABLE:	Rodríguez Raposo, Daniel.
PROYECTO:	PINFBET.
LUGAR DE REALIZACIÓN:	Domicilio personal (debido a la situación sanitaria de la COVID-19).
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	Documentación del proyecto PINFbet.
CÓDIGO DEL PROYECTO:	035
APROBACIÓN:	Pendiente de aprobación.

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Descripción del cambio
V1.0	Versión inicial de la plantilla
V1.5	Revisión de los índices, del formato general del documento y de los contenidos del mismo.

Indice.
1. Introducción.
2. Objeto del proyecto.
3. Explicación del documento.
4. Descripción de la situación actual, estudio de alternativas y viabilidad.
5. Descripción de la solución propuesta.
6. Normas y referencias.
7. Planificación.
8. Análisis de riesgos.
9. Requisitos iniciales.
10. Especificaciones del sistema.
11. Diseño.
12. Implementación.
13. Pruebas.
14. Presupuesto.
15. Anexos.

1. Introducción.

Este documento contiene toda la documentación e información sobre el proyecto PINFBET de PROPINF. El objetivo de PINFBET es establecerse como un servicio de apuestas sobre las calificaciones académicas del alumnado del grado en ingeniería informática de la ESI.

En este documento podrá encontrar todo lo relacionado con dicho proyecto: objeto del mismo, descripción del estado actual, términos de condiciones de uso y política de privacidad y protección de datos de la aplicación...

También puede encontrar referencias a todos los métodos, herramientas, modelos, métricas y prototipos usados durante el desarrollo del proyecto PINFBET, los requisitos iniciales del mismo, el estudio realizado de alternativas y viabilidad, descripción de la solución propuesta, análisis de riesgos para el proyecto, organización y gestión de éste, especificaciones del sistema (que incluye la especificación de requisitos funcionales y no funcionales), el presupuesto del proyecto, casos de uso... Es decir, todo lo necesario para documentarse sobre el proyecto en cuestión.
2. Objeto del proyecto.

El objetivo de éste proyecto PINFbet consiste en crear un servicio de apuestas académicas en el grado de ingeniería informática de la ESI.

La motivación que ha impulsado a PROPINF a llevar a cabo la realización de este proyecto es el descubrimiento de este mercado de apuestas en el ámbito universitario en el cual se ve una oportunidad de asentarse en él como principal referencia de sistema de apuestas del tipo académico en el grado de ingeniería informática de la Escuela superior de ingenieria de la UCA.

3. Explicación del documento.

El documento se descompone en las siguientes partes:

4. Descripción de la situación actual, estudio de alternativas y viabilidad.

4.1 Situación actual.
En EEUU, un casino electrónico permite a los estudiantes de las universidades de Nueva York y Pensilvania apostar por las futuras notas que éstos van a obtener. El sistema también se expande hasta llegar a alcancar a otros 30 centros superiores repartidos por EEUU.

Básicamente, cuanta más nota saque el estudiante sobre el objetivo que se ha marcado, más dinero ganará. No obstante, si no consigue alcanzar dicho objetivo, lo pierde todo en esa apuesta.

El portal de apuestas, Ultrinsic, a pesar de que su supuesto twitter oficial lleva sin publicar mensajes desde 2014 y que el enlace hacia la página no funciona, supone que, antes de la creación de este proyecto en 2020, ya hubo al menos un proyecto precursor con ideas similares a las de este proyecto, con las diferencias clave de que PINFBET no usa dinero real, mientras que Ultrinsic sí y PINFBET solo se centra en el grado en ingeniería informática de la ESI y Ultrinsic alcanza varios centros superiores de enseñanza en EEUU.
Aunque al parecer se podía acceder al portal de apuestas dando tus credenciales de acceso a tu cuenta de la universidad, lo que produjo cierto revuelo, llegando algunas universidades a que adviertieran a los estudiantes sobre que no se registraran en Ultrinsic. PINFBET no comete este error tan grave para la seguridad de las cuentas académicas de los usuarios.

Referencias sobre Ultrinsic para más información:
https://www.fastcompany.com/1679910/gamble-your-grades-ultrinsic-website
https://elpais.com/sociedad/2010/08/15/actualidad/1281823201_850215.html
http://www.pokergurublog.com/content/bet-your-college-grades
https://www.404techsupport.com/2010/09/29/colleges-warn-students-should-avoid-ultrinsic-com-and-betting-on-their-grades/

4.2 Estudio de alternativas.

Se consideró al principio del proyecto el usar Trello en vez de Asana como herramienta para las fases de planificación y seguimiento y control del proyecto, debido a que proporcionaba una interfaz sencilla con tarjetas y tareas con las cuales realizar dichas fases. Sin embargo, se acabó usando Asana, dado que proporcionaba todo lo que ya tenía Trello y además nos posibilitaba el uso de diagramas de Gantt, lo cual era más sencillo y claro a la hora de modificarlo que las tarjetas que solo ofrecía Trello.

En cuanto a la aplicación móvil, se propuso usar el motor Unreal Engine como alternativa a Unity, pero dado a que Unity posee una interfaz más sencilla de manejar que Unreal Engine y, además, no necesitábamos la potencia gráfica que ofrece Unreal Engine para l versión móvil de PINFbet, decidimos, finalmente, optar por desarrollar la aplicación con el motor Unity.

En cuanto al servidor, se propuso el realizar las gestión de los datos de los usuarios mediante ficheros JSON pero, dada la complejidad y la poca escalabilidad que tenía esta alternativa se decidió usar una base de datos con MySQL, ya que entonces todas las actualizaciones de datos de los usuarios se reducían a usar consultas sencillas de SQL.

4.3 Estudio de viabilidad.
Dado que el entorno en el cual se desenvuelve este proyecto es uno académico y teórico, no hay estudio de viabilidad alguno.

En el caso en el que hubiera tal estudio, se debería comprobar si merece la pena el desarrollo del proyecto en función de lo que se ha invertido en él. Es decir, ver si el proyecto al finalizar generará beneficio o no (si lo que aportará el proyecto será mayor que lo que ha costado llevarlo a cabo).

5. Descripción de la solución propuesta.

La solución propuesta consiste en implementar un sistema de apuestas académicas con un sistema social y un ranking en el cual los usuarios del grado en ingeniería informática de la ESI apuesten sobre qué notas van a sacar en el curso actual.

6. Normas y referencias.

## 6.1 Disposiciones legales y normas aplicadas.

# 6.1.1 Términos y condiciones. Condiciones de uso de la aplicación móvil, servicios y contenidos.
El primer paso para poder realizar apuestas en PINFbet es crear una cuenta de usuario.
Con el acceso a y/o uso de PINFbet, el usuario se compromete a utilizar la aplicación móvil y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, la moral, los usos generalmente aceptados y el orden público. Asimismo, queda prohibido, el uso de la aplicación con fines ilícitos o lesivos contra PINFbet o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del servicio, así como la transmisión o envío a través de la aplicación de cualquier contenido ilegal o ilícito, mensajes, virus informáticos, etc., que en algún modo afecten o violen los derechos de PINFbet o de terceros.

Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos y/o imagen, fotografías, diseños, etc) se prohíbe:
- Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
- Cualquier vulneración de los derechos de PINFBET o de los legítimos titulares sobre los mismos.
- Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
- *LA UTILIZACION E INTRODUCCIÓN DE DATOS NO VERDADEROS.

# 6.1.2 Política de privacidad y protección de datos.
PINFBET puede recabar en diversos formularios, datos personales e información de los usuarios para el alta o registro de los mismos en orden a acceder a determinados contenidos o servicios. Los datos facilitados por los Usuarios, se incorporarán a un fichero automatizado titularidad de la sociedad (en adelante, el "Responsable del Fichero"), cuyo tratamiento se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo. En cada uno de los formularios en los que se recaben datos de carácter personal, el Usuario recibirá del Responsable del Fichero información detallada sobre el tratamiento, su finalidad, el uso de sus datos, el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas, las consecuencias de la negativa a proporcionarlos y, en general, de todas las menciones requeridas por la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, las cuales, en todo caso, deberán ser aceptadas expresamente por el usuario.

El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico:
  PROPINF@gmail.com

El Responsable del Fichero se compromete a tratar los datos de carácter personal de los
Usuarios de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y, en particular:
- A tratar confidencialmente los datos de carácter personal del Usuario a los que tenga acceso como consecuencia del uso de PINFBET. No obstante, el Responsable del Fichero podrá revelar los datos de carácter personal y cualquier otra información del usuario cuando le sea requerida por autoridades públicas en el ejercicio de las funciones que tienen legítimamente atribuidas y conforme a las disposiciones que resulten aplicables.
- A adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida y el tratamiento o acceso no autorizado a dichos datos, conforme Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de 11 de junio, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Toda la información facilitada por el usuario deberá ser veraz. El usuario se compromete a mantener los datos proporcionados al Responsable del Fichero debidamente actualizados, siendo responsable de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos facilitados.
No obstante lo anterior, se hace constar que el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, no es aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limitan a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquellas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número fax profesionales.

# 6.1.3 Responsabilidad del usuario por daños y perjuicios.
El uso de la aplicación se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario. Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, de cualquier contraseña o similares asignadas para el acceso a la aplicación o a cualesquiera de sus servicios. Sin perjuicio de lo anterior, PINFBET, se reserva el derecho a denegar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso a la aplicación a aquellos usuarios que incumplan las condiciones de uso.
PINFBET podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño de la aplicación, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso de la aplicación.
6.2 Referencias a métodos, herramientas, modelos, métricas y prototipos.

Asana (planificación y seguimiento del proyecto, calendario de tareas del proyecto, diagramas de Gantt...).
https://asana.com/

Discord (plataforma de comunicación mediante chat de texto y reuniones de voz y vídeo usada tanto para las reuniones debido a la situación sanitaria actual como para la coordinación entre los miembros del equipo de trabajo).
https://discord.com/

Unity (motor de videojuegos multiplataforma que posibilita la creación de scripts en el lenguaje C# para los desarrolladores de aplicaciones y luego traduce a C++ para una mayor eficiencia, ofreciendo una interfaz sencilla para el diseño de aplicaciones).
https://unity.com/

Visual Studio (IDE de desarrollo con extensión de integración con el motor Unity usado para la creación de scripts, depuración de los mismos y análisis del rendimiento de los mismos).
https://visualstudio.microsoft.com/

GitHub (repositorio online usado para almacenar, organizar y distribuir entre todos los miembros del equipo de una forma sencilla y transparente todos los documentos generados por el proyecto).
https://github.com/

Presupuesto generado con Contasimple.
https://www.contasimple.com/

7. Planificación.

7.1 Equipo.
Tras las reuniones iniciales hemos adoptado las siguientes medidas para la organización y gestión del proyecto.
Para la organización del proyecto vamos a utilizar la aplicación web Asana.
Nuestro equipo se compone de los siguientes integrantes:
- Rafael Rosso Giner (director de proyecto).
- Daniel Rodríguez Raposo.
- Borja Manuel Riqué Bermúdez.
- Abdón Crespo Álvarez.
7.2 Secciones del proyecto.
Se divide el proyecto en cuatro secciones:
Planificación y gestión.
Realización del diagrama de Gantt, del análisis de riesgos y de los de presupuestos.
Análisis y Diseño.
Realización de los casos de uso del diseño de los datos de los usuarios y diseño de interfaz en las aplicación móvil.
Aplicación móvil.
Implementar la funcionalidad deseada para elaborar una aplicación para móviles que cubra la mayor cantidad de sistemas operativos dentro de lo posible y que sea ligera y eficiente para dichos dispositivos.

- Servidor.
  Hacer la interfaz de peticiones entre el servidor y la aplicación móvil y almacenar los datos de los usuarios de PINFbet.
- Asuntos legales.
  Confección del documento de políticas de uso, del contrato de responsabilidad del usuario, de la política de privacidad y protección de datos.

7.3 División del trabajo.
Cada integrante se ocupará de lo siguiente:

- Rafael Rosso Giner.
  - Servidor, análisis y diseño.
- Daniel Rodríguez Raposo.
  - Planificación y gestión, asuntos legales.
- Borja Manuel Riqué Bermúdez.
  - Aplicación móvil.
- Abdón Crespo Álvarez.
  - Aplicación móvil, análisis y diseño.

Además, todos los miembros del equipo realizarán y aportarán documentación de cada una de sus partes de las cuales son responsables.

7.4 Directrices sobre la organización y gestión del proyecto.

Usar canal de comunicación habilitado en la aplicación Discord para informar acerca de cualquier error, problema, circunstancia, dificultad o duda acerca de la organización y gestión del proyecto, sobre la división de trabajo realizada, o sobre algún aspecto en concreto de la parte del proyecto asignada.

1. Usar Asana como referencia a toda la planificación del proyecto de forma gráfica. Cada individuo del equipo está obligado a añadir y actualizar de forma correcta todos los aspectos de planificación sobre la parte asignada a éste. En caso de que varios individuos del equipo estén asignados a una misma parte del proyecto PINFBET, deberán ponerse de acuerdo (y notificarlo en el canal de comunicación mencionado anteriormente en la zona indicada en la aplicación) sobre quién va a ser el responsable de mantener la información relativa a la planificación de dicha sección del proyecto.
2. Semanalmente se deben actualizar los contenidos sobre todas y cada una de las secciones en las que se divide el proyecto en GitHub, de forma que se tenga una traza sobre la progresión en todos los aspectos del proyecto. No importa si es solo texto o solo código, lo que importa es que cada versión del fichero se suba con un número de versión identificativo para así no sobreescribir los antiguos ficheros y poder tener una traza en caso de que surjan problemas como errores, falta de consistencia, pérdida de información o progreso...

1. También es recomendable que cada individuo del equipo realice al menos una copia de seguridad en un dispositivo seguro y distinto al que usan para trabajar. Así se reduce el riesgo de perder progreso en el proyecto por, por ejemplo, fallos en el disco duro de los equipos usados para trabajar, caída de GitHub o Discord, eliminación consciente o inconscientemente del progreso efectuado en GitHub o Discord relacionado con el proyecto...
2. Si por algún motivo tiene que compartir un documento no muy pesado con algún otro integrante del equipo, puede usar Discord para compartir dicho archivo. Pero esto es una situación excepcional, lo normal será que todo individuo del proyecto acceda a los documentos relacionados con el proyecto a través del repositorio de GitHub,
3. Todos los individuos que estén en la sección del proyecto encargada sobre la aplicación móvil de PINFBET deberán tener una cuenta de Unity creada para acceder al motor sobre el cual se realizará dicha aplicación y deberán realizar todos sus cambios en el proyecto compartido mediante Collaborate.
  En caso de duda, póngase en contacto con Abdón Crespo Álvarez.

1. En el caso de que varios individuos tengan que modificar los mismos ficheros relacionados con el proyecto, deberán notificar previamente por el canal de comunicación de Discord qué partes concretas de esos ficheros se le han asignado y deberá estár marcado en el documento de edición (importante: no en la versión final de dicho documento) qué parte corresponde a quién. El acuerdo sobre la división de trabajo deberá realizarse mediante reunión en el canal de voz y vídeo de Discord habilitado para ello.
2. Todas las reuniones sobre el proyecto (de seguimiento, de planificación, de votación, iniciales, finales, de discusión sobre un tema en particular...) deben realizarse a través del canal de voz y vídeo habilitado en Discord. Por tanto, todos los integrantes del equipo, dado que deben participar en dichas reuniones, deben tener una cuenta de Discord creada y unida al servidor habilitado para este proyecto.

El responsable de las reuniones deberá encargarse de proponer la fecha y el contenido de la reunión de forma oficial, aunque los distintos miembros del equipo pueden ofrecerle recomendaciones.
El responsable será elegido en la primera reunión que se haga, que tendrá una fecha puesta en común por todos los miembros del equipo por el canal de texto de Discord habilitado para ello.

1. En caso de presentación en clase sobre el proyecto, se deberá saber (con fecha límite el día antes de la presentación) quiénes van a realizar y cuál será el contenido del proyecto expuesto durante dicha presentación. El objetivo de esta regla es asegurarse de que el contenido y la presentación en sí misma estén presentables el día clave.
2. Todos los cambios en la planificación del proyecto deberán ser notificados mediante el canal de texto de Discord habilitado para ello. En caso de desacuerdo sobre dichos cambios el responsable de reuniones deberá organizar una reunión sobre este asunto.

1. Todos los entregables del proyecto deben pasar una revisión por los individuos designados mediante votación en la reunión que trate este asunto para realizar las comprobaciones que se requieran para verificar la calidad y aprobar la entrega de estos documentos.
2. Debido a la situación de emergencia sanitaria global por el COVID-19, todas las reuniones se realizarán de forma no presencial mediante el canal de voz y vídeo de Discord y bajo ningún concepto estarán permitidas las reuniones presenciales. El trabajo de cada individuo deberá realizarse en su domicilio y todos los individuos deberán seguir todas y cada una de las recomendaciones del ministerio de sanidad en caso de que no haya otra alternativa que exponerse a la enfermedad debido a cualquier motivo de peso justificable.
En caso de cualquier discrepancia, problema, imprevisto, incompatibilidad o cualquier otro impedimento que ponga en incumplimiento alguna de las directrices especificadas anteriormente o impida el cumplimiento adecuado de las mismas deberá ponerse en contacto inmediatamente con el director del proyecto mediante la información de contacto proporcionada en el servidor de Discord proporcionado para el proyecto PINFbet y, en caso de no tener acceso de dicho servidor, deberá recurrir a la forma de contacto proporcionada a través del Campus Virtual de la UCA mediante los mensajes en el campus virtual especificado para la asignatura de Proyectos Informáticos.

8. Análisis de riesgos.

INVENTARIO DE RIESGOS
Ordenado en orden descendente según el impacto en el proyecto.

Riesgo / Problema
Código	Descripción	Impacto (*)	Probabilidad	Fecha Detección
R1	Pérdidas de los equipos informáticos debido a desastres naturales.	ALTO	(0.4) Muy Baja	17/11/2020
R2	Pérdida de información debido a un ataque de ransomware en nuestro sistema.	ALTO	(0.10) Baja	17/11/2020
R3	Debido a la imposibilidad de la herramienta o desconocimiento de su implementación no es posible que la aplicación móvil se comunique correctamente con la API del servidor.	MEDIO	(0.17) Baja	5/11/2020
R4	Nueva carga excesiva de trabajo no prevista o espontánea que altere la planificación.	MEDIO	(0.59) Alta	21/10/2020

ACTIVIDADES A EJECUTAR
Actividades a Ejecutar
Código	Actividad	Descripción
R1	Sustitución de equipos	Se solicitará, si es posible la compra o sustitución temporal de equipos nuevos de forma inmediata. A fin de poder continuar con la planificación con la menor cantidad de retrasos posible.
R2	Copias de Seguridad	Se realizarán copias de seguridad de forma iterativa a fin de que pueda recuperarse el progreso perdido ante cualquier situación inesperada.
R3	Emplear otro sistema de comunicación.	Se intentará buscar un método de comunicación alternativo, organizando en el proceso una reunión de emergencia.
R4	Reorganización del proyecto	Se llevará a cabo una reunión de emergencia para la reorganización de las tareas restantes junto a la inclusión de las nuevas.

RECURSOS NECESARIOS
Código	Actividad	Recursos
R1	Sustitución de equipos	Económicos para la sustitución de los equipos y personal para recuperar los datos y poner a punto los sistemas.
R2	Copias de Seguridad	Recursos electrónicos para almacenamiento y distribución de las copias de seguridad en un entorno seguro y fiable.
R3	Emplear otro sistema de comunicación.	Personal para la investigación de métodos alternativos.
R4	Reorganización del proyecto	Personal de análisis para la reestructuración general del proyecto.

9. Requisitos iniciales.

1. Implementar un sistema de apuestas académicas (con una moneda inventada sin valor económico real) entre usuarios del grado en ingeniería informática de la ESI.
2. Elaborar un sistema social en el que los usuarios de PINFbet se comuniquen a través de un chat y puedan mandarse solicitudes de amistad.
3. Hacer posible que un usuario pueda apostar sobre sus notas y sobre las de sus amigos.
4. El usuario subirá sus notas del curso pasado a PINFbet para recibir en base a éstas una determinada cantidad de PINFcoins, la moneda de PINFbet.

10. Especificaciones del sistema.

10.1 Requisitos funcionales.

10.1.1 Caso de Uso: Registro del usuario.

Descripción.
Registrar a un nuevo usuario en el sistema de PINFbet.

Actores.
El usuario que desea registrarse.

Precondiciones.

Postcondiciones.
El usuario es registrado en el sistema.

Escenario principal.
1. El sistema inicializa los campos "Nombre" y "Contraseña" respectivamente con el siguiente texto: "Nombre" y "Contraseña".
2. El sistema muestra al usuario los campos: "Nombre" y "Contraseña" con sus respectivos valores.
3. El usuario modifica los campos "Nombre" y "Contraseña" para introducir su nombre y su contraseña.
4. El sistema comprueba que los campos mencionados tienen valores correctos.
5. El sistema muestra al usuario el contrato de responsabilidad.
6. El usuario acepta el contrato de responsabilidad seleccionado la opción "Confirmar".
7. El sistema envía al servidor de PINFbet una petición para crear un nuevo usuario en el sistema, enviándole al mismo el nombre y la contraseña introducidos por el usuario.
8. El sistema informa al usuario de que el registro se ha realizado satisfactoriamente.
9. El sistema inicia la sesión del usuario con la cuenta que acaba de crear.

Extensiones.
4a. Nombre no disponible.
1. El sistema comprueba que el nombre introducido por el usuario no está	disponible, informa al usuario del error y le solicita que introduzca un nuevo nombre	(paso 2).

4b. Contraseña demasiado corta.
1. El sistema comprueba que la contraseña introducida por el usuario no tiene	mínimo 8 carácteres, informa al usuario del error y le solicita que introduzca una	nueva contraseña (paso 2).

4c. Error de conexión al comprobar datos.
1. El sistema informa al usuario de que se ha producido un error de conexión a la	hora de comunicarse con el servidor PINFbet e informa de ello al usuario (paso 2).

5-6a. Volver a modificar los datos de la cuenta.
1. El usuarios selecciona la opción "Atrás"
2. El sistema vuelve a mostrar los campos "Nombre" y "Contraseña" (paso 2).

7a. Error de conexión con el servidor.
1. El sistema informa al cliente de que se ha producido un error de conexión a la	hora de comunicarse con el servidor PINFbet para registrar al usuario e informa a	éste de ello (paso 2).

*a. Cancelar registro.
1. El usuario selecciona la opción "Cancelar" de la pantalla de registro.
2. El sistema cancela el registro del usuario.
3. Se muestra al usuario el menú de inicio de sesión.

*b. Inicio de sesión del usuario.
1. El usuario selecciona la opción "Log in".
2. Se cancela el registro y se inicializa el menú de inicio de sesión.

10.1.2 Caso de Uso: Inicio de sesión en el sistema.

Descripción.
Iniciar la sesión de un usuario en el sistema de PINFbet.

Actores.
El usuario que desea iniciar su sesión.

Precondiciones.

Postcondiciones.
El usuario inicia su sesión en el sistema.

Escenario principal.
1. El sistema inicializa los campos "Nombre" y "Contraseña" respectivamente con el siguiente texto: "Nombre" y "Contraseña".
2. El sistema muestra al usuario los campos: "Nombre" y "Contraseña" con sus respectivos valores.
3. El usuario modifica los campos "Nombre" y "Contraseña" para introducir su nombre y su contraseña.
4. El sistema comprueba que los campos mencionados corresponden a una cuenta registrada.
5. El sistema inicia la sesión del usuario.
6. El sistema comprueba que el usuario ya ha introducido las notas del curso anterior.
7. El sistema comprueba que el usuario ya ha especificado las asignaturas de las que está matriculado.
8. El sistema comprueba todas las apuestas que han finalizado del usuario y aplica el resultado de éstas a su cantidad actual de PINFcoins.

Extensiones.
4a. Nombre de usuario inexistente.
1. El sistema detecta que no existe cuenta con el nombre de usuario introducido en	PINFbet, informa al usuario del error y le solicita que introduzca un nuevo nombre	(paso 2).

4b. Contraseña incorrecta.
1. El sistema detecta que la contraseña introducida no coincide con la de la cuenta	especificada	con el nombre de usuario introducido, informa al usuario del error y le	solicita que introduzca de nuevo la contraseña (paso 2).

4c. Error de conexión al comprobar el nombre.
1. El sistema informa al cliente de que se ha producido un error de conexión a la	hora de comunicarse con el servidor PINFbet para comprobar el nombre	introducido e informa al usuario de ello.
2. El usuario introduce otro nombre de usuario (paso 2).

4b. Error de conexión al comprobar la contraseña.
1. El sistema informa al cliente de que se ha producido un error de conexión a la	hora de comunicarse con el servidor PINFbet para comprobar la contraseña e	informa al usuario de ello.
2. El usuario introduce otra contraseña (paso 2).

6a. Notas del curso anterior no subidas.
1. Include Subir notas.
2. Volver al paso 6.

6b. Error de conexión al comprobar el expediente.
1. El sistema un error de conexión a la hora de comprobar si el usuario ha subido el	expediente del curso anterior e informa al usuario de ello (paso 2).

7a. Asignaturas matriculadas no especificadas.
1. Include Especificar asignaturas matriculadas.
2. Volver al paso 7.

7b. Error de conexión al comprobar las asignaturas.
1. El sistema detecta un error de conexión a la hora de comprobar si el usuario ya	especificó todas las asignaturas en las que está matriculado e informa a éste de	ello (paso 2).

8a. Error de conexión al comprobar todas las apuestas que han finalizado.
1. El sistema detecta un error de conexión a la hora de comprobar las apuestas	que han finalizado del usuario e informa a éste de ello (paso 2).

*a. Cancelar inicio de sesión.
1. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
2. El sistema cancela el inicio de sesión.
3. Se inicializa el menú de inicio de la aplicación.

*b. Registro de usuario.
1. El usuario selecciona la opción "Sign in".
2. Se cancela el inicio de sesión y se inicializa el menú de registro del usuario.

10.1.3 Caso de Uso: Ver ranking.

Descripción.
Un usuario comprueba los 30 usuarios con más PINFcoins de PINFbet.

Actores.
El usuario.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
El usuario obtiene una lista de los 30 usuarios con más PINFcoins de PINFbet.

Escenario principal.
1. El sistema muestra al usuario el ranking de usuarios con los 30 primeros usuarios con más PINFcoins de PINFbet.
2. El usuario selecciona la opción "Atrás" y se inicializa el menú principal del usuario con la sesión iniciada.

Extensiones.
1a. Error de conexión a la hora de mostrar el ranking.
1. El sistema detecta un error de conexión a la hora de mostrar al usuario el	ranking, informa a éste de ello e inicializa el menú del usuario.
10.1.4 Caso de Uso: Eliminar cuenta.

Descripción.
Un usuario decide borrar su cuenta en PINFbet.

Actores.
El usuario.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
La cuenta del usuario es borrada de PINFbet.

Escenario principal.
1. El sistema pregunta al usuario de si está seguro de que quiere borrar su cuenta, advirtiéndole	de que no se podrá recuperar la cuenta una vez borrada.
2. El usuario selecciona la opción "Sí".
3. El sistema borra la cuenta del usuario.
4. El sistema inicializa el menú de inicio de sesión.

Extensiones.
2a. El usuario no quiere borrar la cuenta.
1. El usuario selecciona la opción "No".
2. El sistema inicializa el menú de usuario.
3a. Error de conexión al borrar la cuenta.
1. El sistema detecta un error de conexión a la hora de borrar la cuenta del	usuario, informa a éste de ello e inicializa el menú del usuario.

10.1.5 Caso de Uso: Cerrar sesión.

Descripción.
Un usuario cierra su sesión en PINFbet.

Actores.
El usuario.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
El usuario finaliza su sesión.

Escenario principal.
1. El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".
2. El sistema cierra su sesión y inicializa el menú de inicio de sesión.

10.1.6 Caso de Uso: Subir notas.

Descripción.
Un usuario sube sus notas del año pasado.

Actores.
El usuario.

Precondiciones.
El sistema detecta que, a la hora de iniciar sesión, el usuario no tiene subidas las notas del año pasado.

Postcondiciones.
Las notas del usuario del curso pasado quedan registradas en PINFbet y se otorga al usuario las PINFcoins correspondientes a las notas introducidas.

Escenario principal.
1. El sistema muestra al usuario una lista de todas las asignaturas y sus notas correspondientes e informa al usuario de que las notas van del 0 al 10 y que un -1 significa que no se cursó dicha asignatura. Las notas están inicializadas a -1.
2. El usuario selecciona una de las asignaturas de la lista e introduce una nota.
3. El sistema comprueba que la nota es válida.
4. Volver al paso 2 hasta que el usuario seleccione la opción Confirmar.
5. El sistema otorga al usuario las PINFcoins equivalentes a las notas sacadas el año pasado.

Extensiones.
3a. Nota no válida.
1. El sistema detecta que la nota introducida no es válida, no modifca la nota de	esa asignatura e informa al usuario del error (paso 1).

5a. Error de conexión al otorgar las PINFcoins.
1. El sistema detecta que no se puede comunicar con el servidor de PINFbet e	informa al usuario de ello (paso 2).

10.1.7 Caso de Uso: Especificar asignaturas matriculadas.

Descripción.
El usuario especifica las asignaturas en las que está matriculado este año.

Actores.
El usuario.

Precondiciones.
El sistema detecta que, a la hora de iniciar su sesión, el usuario no ha especificado de qué asignaturas está matriculado.

Postcondiciones.
El servidor almacena las asignaturas en las que el usuario está matriculado este año.

Escenario principal.
1. El sistema muestra al usuario una lista de todas las asignaturas en las que es posible matricularse, mostrando si están ya marcadas o no. Por defecto ninguna está marcada.
2. El usuario selecciona una de las asignaturas de la lista.
3. El sistema marca esa asignatura seleccionada si no lo estaba y le quita la marca si la tenía.
4. Volver al paso 2 hasta que el usuario seleccione la opción "Confirmar".
5. El sistema almacena en el servidor todas las asignaturas marcadas de la lista como asignaturas en las cuales se ha matriculado el usuario.

Extensiones.
5a. Error de conexión al registrar las asignaturas.
1. El sistema detecta un error de conexión a la hora de almacenar el en servidor	todas las asignaturas en las que se ha matriculado el usuario e informa a éste de	ello (paso 2).

10.1.8 Caso de Uso: Realizar apuesta.

Descripción.
El usuario realiza una apuesta sobre las calificaciones de asignaturas en las que está matriculado o en las que está matriculado un amigo del usuario.

Actores.
El usuario que desea realizar la apuesta.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
El usuario realiza una nueva apuesta.

Escenario principal.
1. El sistema muestra al usuario una lista de posibles usuarios sobre los que apostar (él mismo o sus amigos).
2. El usuario selecciona sobre quién apostará de la lista.

3. El sistema muestra al usuario una lista con las asignaturas en las que está matriculado el usuario sobre el que se está apostando, mostrando si están ya marcadas o no.
4. El usuario que desea hacer la apuesta selecciona una asignatura de la lista.
5. El sistema marca esa asignatura si no estaba antes marcada o le quita la marca si ya estaba marcada antes.
6. Volver al paso 3 hasta que el usuario seleccione la opción "Confirmar asignaturas".
7. El sistema muestra al usuario una lista de las asignaturas marcadas por él.
8. El usuario selecciona una asignatura de la lista e introduce la nota final esperada.
9. El sistema comprueba que la nota final introducida es válida (mayor o igual que 0 y menor o igual que 10).
10. Volver al paso 7 hasta que el usuario seleccione la opción "Confirmar notas".
11. El usuario introduce la cantidad de PINFcoins que desea apostar.
12. El sistema comprueba que el usuario dispone de PINFcoins suficientes para realizar la apuesta.
13. El sistema crea la apuesta e informa al usuario de que se ha creado existosamente.
14. El sistema inicializa el caso de uso Menú principal usuario.

Extensiones.
3-6a. Volver a seleccionar usuario sobre el que se apuesta.
1. El usuario selecciona la opción "Atrás" (paso 1).

7-10a. Volver a seleccionar las asignaturas.
1. El usuario selecciona la opción "Atrás" (paso 3).

9a. Nota no válida.
1. El sistema comprueba que la nota final introducida no es válida, informa al	usuario de ello y le solicita que de nuevo seleccione la nota y introduzca una nota	(paso 7).

11a. Volver a introducir las notas finales.
1. El usuario selecciona la opción " Atrás" (paso 7).

12a. Cantidad de PINFcoins insuficiente.
1. El sistema comprueba que el usuario no dispone de PINFcoins suficientes para	realizar la apuesta, informa al usuario del error y le solicita que introduzca una	nueva cantidad de PINFcoins a apostar (paso 11).

13a. Error de conexión al crear la apuesta.
1. Se produce un error de conexión con el servidor de PINFbet para crear la nueva	apuesta, el sistema informa al usuario de ello e inicializa el menú principal del	usuario.

*a. Cancelar creación de apuesta.
1. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
2. El sistema cancela la creación de la apuesta.
3. Se inicializa el menú principal del usuario.

10.1.9 Caso de Uso: Comprobar apuestas.

Descripción.
El usuario comprueba toda las apuestas que ha realizado y que todavía no se han terminado.

Actores.
El usuario que desea comprobar sus apuestas realizadas.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
El usuario comprueba sus apuestas y puede que elimine apuestas suyas, con una penalización en sus PINFcoins en el último caso.

Escenario principal.
1. El sistema muestra al usuario una lista de todas las apuestas que ha realizado y que todavía no han finalizado.
2. El usuario selecciona una de las apuestas.
3. El sistema muestra al usuario la información relativa a la apuesta seleccionada.
4. El usuario selecciona la opción "Apuestas".
5. Se vuelve al paso 1.

Extensiones.
1a. Error de conexión al obtener las apuestas.
1. El sistema detecta un error de conexión al obtener la lista de apuestas realizadas	y no finalizadas del usuario, informa a éste de ello e inicializa el menú principal del	usuario.

4a. El usuario selecciona la opción "Eliminar apuesta".
1. El sistema elimina la apuesta seleccionada (paso 1).
1a. Error de conexión para eliminar la apuesta.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor para	eliminar la apuesta, informa de ello al usuario e inicializa el menú	principal del usuario.

*a. Dejar de comprobar.
1. El usuario selecciona la opción "Atrás".
2. Se inicializa el menú principal del usuario.

10.1.10 Caso de Uso: Gestionar solicitudes de amistad.

Descripción.
El usuario gestiona las solicitudes de amistad.

Actores.
El usuario que desea gestionar las solicitudes de amistad.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
El usuario gestiona sus solicitudes de amistad que ha enviado y que ha recibido.

Escenario principal.
1. El sistema muestra al usuario una lista de todas las solicitudes de amistad pendientes.
2. El usuario selecciona una solicitud de amistad que le ha enviado otro usuario.
3. El usuario acepta la solicitud de amistad.

4. El sistema registra que este usuario y el que envió la solicitud son ahora amigos y borra la solicitud en el receptor y en el emisor.
4a. Error de conexión al registrar a los nuevos amigos o borrar las solicitudes.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor de PINFbet a la	hora de registrar a los nuevos amigos o borrar las solicitudes e informa al	usuario de ello (paso 1).
5. Volver al paso 1.

Extensiones.
1a. Error de conexión al obtener la lista de solicitudes.
1. El sistema detecta un error a la hora de obtener la lista de solicitudes de amistad	pendientes del usuario, informa a éste de ello e inicializa el menú principal del	usuario.

2a. Solicitudes enviadas por el usuario.
1. El usuario selecciona una solicitud que él mismo ha enviado a otro usuario.
2. El usuario selecciona la opción "Borrar".
3. El sistema borra esa solicitud de la cuenta del emisor y del receptor (paso 1).
3a. Error de conexión al borrar la solicitud.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor a la hora de	borrar la solicitud e informa al usuario de ello e inicializa el menú	principal del usuario.

2b. Crear solicitud.
1. El usuario selecciona la opción "Nueva solicitud".
2. Include (Crear solicitud).

3a. Rechazar la solicitud de amistad.
1. El usuario selecciona la opción "Rechazar".
2. El sistema borra la solicitud de amistad (paso 1).
2a. Error de conexión al borrar la solicitud.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor a la hora de	rechazar la solicitud e informa al usuario de ello (paso 1).

3-4a. Volver a lista.
1. El usuario selecciona la opción "Atrás"(paso 1).

*a. Volver al menú social.
1. El usuario selecciona la opción "Social".
2. El sistema inicializa el menú social.

*b. Volver al menú inicial del usuario.
1. El usuario selecciona la opción "Inicio".
2. El sistema inicializa el menú principal del usuario.

10.1.11 Caso de Uso: Crear solicitud

Descripción.
Crear una nueva solicitud de amistad.

Actores.
El usuario que desea crear una nueva solicitud de amistad.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
El usuario crea una nueva solicitud de amistad.

Escenario principal.
1. El usuario introduce el nombre del usuario al cual desea enviar una solicitud de	amistad.
2. El sistema comprueba que dicho usuario existe.
3. El sistema registra la nueva solicitud y la envía a dicho usuario.
4. El sistema informa al usuario de que se ha creado la solicitud exitosamente.
5. Inicializar el caso de uso Gestionar solicitudes de amistad.

Extensiones.
2a. Usuario inexistente.
1. El sistema comprueba que el usuario especificado por el nombre introducido	no existe, informa al usuario que introdujo el nombre de ello y le solicita que	introduzca otro nombre (paso 1).

4a. Error de conexión al crear la solicitud.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor a la hora de crear la	solicitud, informa al usuario de ello e inicializa el menú principal del usuario.

*a. Volver a la lista de solicitudes.
1. El usuario selecciona la opción "Lista".
2. El sistema inicializa el caso de uso Gestionar solicitudes de amistad.

*b. Volver al menú de amigos.
1. El usuario selecciona la opción "Social".
2. El sistema inicializa el caso de uso Menú social.

*c. Volver al menú inicial del usuario.
1. El usuario selecciona la opción "Inicio".
2. El sistema inicializa el caso de uso Menú principal usuario.

10.1.12 Caso de Uso: Gestionar amigos e interactuar

Descripción.
El usuario gestiona sus amigos e interactúa con ellos.

Actores.
El usuario que desea gestionar sus amigos e interactuar con ellos.

Precondiciones.
El usuario ha iniciado sesión.

Postcondiciones.
El usuario gestiona sus amigos e interactúa con ellos.

Escenario principal.
1. El sistema muestra al usuario una lista de todos sus amigos (marcando los amigos que han enviado mensajes sin leer).
2. El usuario selecciona un amigo de la lista.
3. El usuario selecciona la opción "Chat".
4. El sistema muestra al usuario el chat que tiene con ese amigo seleccionado.
5. El usuario escribe un mensaje en el chat.
6. El sistema envía dicho mensaje al amigo del usuario.
7. Volver al paso 4.
8. Volver al paso 1.

Extensiones.
1a. Error de conexión al mostrar la lista.
1. El sistema detecta un error de conexión a la hora de obtener la lista de amigos y	solicitudes de amistad del usuario, informa a éste de ello e inicializa el menú	principal del usuario.

3a. Borrar amigo.
1. El usuario selecciona la opción "Borrar".
2. El sistema registra que éste usuario y el amigo seleccionado de la lista ya no son	amigos (paso 1).
2a. Error de conexión al borrar al amigo.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor a la hora de	registrar que éste usuario y el amigo seleccionado de la lista ya no	son amigos, informa al usuario de ello e inicializa el menú principal	del usuario.

4a. Error de conexión al obtener el chat.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor para obtener el chat	entre el usuario y el amigo seleccionado por el mismo, informa al usuario de ello e	inicializa el menú principal del usuario.

6a. Error de conexión al enviar el mensaje.
1. El sistema detecta un error de conexión con el servidor a la hora de enviar un	mensaje al amigo del usuario, informa a dicho usuario del error e inicializa el menú	principal del usuario.

3-7a. Volver a la lista.
1. El usuario selecciona la opción "Lista" (paso 1).

*a. Volver al menú social.
1. El usuario selecciona la opción "Social".
2. El sistema inicializa el caso de uso Menú social.

*b. Volver al menú inicial del usuario.
1. El usuario selecciona la opción "Inicio".
2. El sistema inicializa el caso de uso Menú principal usuario.

10.2 Requisitos no funcionales.

10.2.1 Rendimiento.
La aplicación móvil no debería tardar más de 2 segundos en responder. Téngase en cuenta que en algunos casos estos dependerá de la conexión a internet del usuario. Dichos casos se excluyen de esta restricción, dado que dependen de lo que el usuario tenga contratado y eso está fuera del alcance de PROPINF y de PINFbet.

10.2.2 Eficiencia.

En la aplicación de móvil, dada la plataforma a la cual se dirige, no debe tener un consumo energético elevado y, además, las aplicaciones de móviles siempre deben ser ligeras en coste computacional para los dispositivos de este tipo.

10.2.3 Documentación.
Cualquier código producido en cualquier lenguaje debe ser documentado de forma que se sepa leyendo dicha documentación qué es lo que hace cada función.

10.2.4 Portabilidad.
La aplicación móvil debe funcionar en Android y en iOS en la última versión actualizada.

10.2.5 Seguridad.
Las contraseñas se deben almacenar en el servidor cifradas con un método irreversible, esto es, que no se pueden descifrar, solo pueden ser cifradas.

Las contraseñás se transmitirán entre cliente y servidor y viceversa cifradas.

10.2.6 Reusabilidad.
Todo código escrito para el proyecto, dentro de la medida de lo posible, deberá ser reusable para futuros proyectos de PROPINF que estén o no relacionados con PINFbet.

10.2.7 Usabilidad.
El usuario debe realizar, en la medida de lo posible, la menor cantidad de selecciones disponibles para acceder, de forma lógica y organizada, a todas las funcionalidades de la aplicación.

11. Diseño.

11. 1 Diseño de interfaz.
En base a los requisitos recogidos y descritos anteriormente en los apartados previos a éste, tenemos principalmente, los siguientes menús en el sistema.

- Menú de inicio de sesión.
  - El usuario puede iniciar sesión o ir hacia el menú de registro. A partir de aquí el usuario subirá sus notas del año pasado si no las ha subido y especificará sus asignaturas que cursará este año si no las ha especificado.
- Menú de registro.
  - El usuario puede registrarse en PINFbet o ir hacia el menú de inicio de sesión.

- Menú de usuario.
  - Desde aquí el usuario puede crear, comprobar y eliminar apuestas, ver el top 30 de usuarios, eliminar su cuenta, cerrar su sesión, mandar solicitudes de amistad a otros usuarios, chatear con usuarios (chat asíncrono), gestionar las amistades que tiene y borrarlas en caso de que así lo desee.
  - Todas las peticiones que sean necesarias serán manejadas por el servidor, que contendrá los datos de los usuarios con las medidas de seguridad especificadas anteriormente.

El usuario interactuará con el sistema mediante los siguientes elementos.

Para seleccionar opciones, usará botones en la interfaz (botón Confirmar, Atrás, Log in, Sign in, Log out...)
Para introducir datos más complejos (como números y texto), el usuario los introducirá a través de campos de entrada (input field).

Para ver los contenidos de una lista o el contenido del contrato de responsabilidad, el usuario dispondrá de una barra de desplazamiento para ir navegando por los contenidos de la lista o podrá también tener botones para navegar por estas listas.

Para acceder a un elemento concreto de la lista, el usuario solamente tendrá que hacer click o tocarlo en la pantalla del móvil, si es que se pueden hacer operaciones con el elemento seleccionado (por ejemplo, no se puede hacer ninguna operación con un nombre de usuario en el ranking que se muestre, luego seleccionarlo no mostrará ninguna opción).

11. 2 Diseño de datos.
PONER DEFINICION DE DATOS DE RAFA.

11.3 Diseño de la comunicación servidor - aplicación móvil.
El servidor se comunicará con la aplicación móvil y viceversa enviando datos en formato JSON.

Para el caso especial de las contraseñas, debido a la seguridad que deben tener, según los requisitos recogidos, se cifrarán antes de ser enviadas por la red desde la aplicación al servidor.

12. Implementación.

12.1 Aplicación móvil.
La aplicación móvil será creada mediante el uso del motor Unity y el lenguaje de programación C#, junto con el uso de la librería que proporciona Unity en su motor y su integración con el mencionado lenguaje y el uso de Visual Studio como IDE para desarrollar el código de los ficheros de código C#.

El código se agrupará en los siguientes ficheros .cs: FICHEROS RAFA

12.2 Servidor.
El servidor usará una base de datos implementada en MySQL y tendrá una interfaz de peticiones HTTP con los métodos GET, PUT, POST y DELETE con la cual se comunicará con la aplicación móvil.

13. Pruebas.

13.1 Pruebas de requisitos funcionales.
Prueba de caja negra aplicable a la aplicación móvil y al servidor. Esta es una prueba general sobre todo el sistema PINFbet.

Consiste en, usando los casos de uso recogidos y documentados, realizar todas las posibles combinaciones de escenarios de cada caso de uso.
Por ejemplo, en el caso de uso de registrar un usuario, habría que probar que en todos los casos y escenarios previstos en la descripción del caso de uso tanto la aplicación móvil como el servidor actúan de la manera esperada.

Esta es una prueba exhaustiva cuya aplicación debe ser formal y sistemática para asegurar la correcta ejecución del sistema en todos los escenarios de ejecución previstos.

Se deberá comprobar también que el contenido de la base de datos del servidor va cambiando de forma consistente con los escenarios de los casos de uso ejecutados.

Se deberá proporcionar un entregable en el que se incluyan todas las inconsistencias con los casos de uso que se hayan encontrado, indicando el caso de uso afectado, si afecta al escenario principal del mismo o a una extensión, proceso seguido para encontrar el fallo, sección de código acotada donde parezca que esté el error (opcional) y este entregable deberá ser enviado al repositorio de GitHub habilitado para este proyecto.
Se podrá usar una tabla para realizar el documentos o cualquier otro formato lógico y legible.

13.2 Pruebas de comunicación.
Prueba de caja blanca aplicable a la aplicación móvil y al servidor. Esta prueba está más centrada en la comunicación con el servidor y sobre su correción y rendimiento.

Consiste en ir ejecutando casos de uso que impliquen comunicación con el servidor y tomar tiempos en la parte del código exclusivamente relacionada con el intercambio de información con el servidor e ir evaluando la respuesta del mismo (ver si el resultado devuelto, si lo hay, es el esperado o que el cambio realizado en la base de datos sea consistente con lo que se ha mandado al servidor).

Se deberá proporcionar un entregable con el siguiente modelo de tabla.
Nombre funciones implicadas, indicando la primera y la última instrucción de la sección sobre la que se ha tomado tiempos.	Indicar si el resultado fue esperado o no.	Tiempo total transcurrido entre el envío de la petición al servidor y la recepción de la respuesta o la efectuación del cambio en la base de datos.
Prototipo de las funciones implicadas junto con la primera y la última instrucción de la sección.	Sí o no.	Tiempo total transcurrido en nanosegundos.

Para la aplicación móvil, podrá usar el siguiente fragmento de código en C#.

using System.Diagnostics;
// Otras dependencias del código.

Stopwatch sw = new Stopwatch();

sw.Start();

// Sección del código sobre la que tomar tiempos.

sw.Stop();

Console.WriteLine("Tiempo transcurrido={0}",sw.Elapsed);

13.3 Prueba de rendimiento en móviles.
Prueba de caja blanca aplicable a la aplicación móvil. Esta prueba está más centrada en el rendimiento de PINFbet en móviles a través de la aplicación desarrollada específicamente para este tipo de dispositivos.

Consiste en ir ejecutando la función que contenga la sección sobre la que le interese tomar tiempos y tomar tiempos solo en la sección mencionada.

Los datos de entrada pueden ser válidos o no, pero se recomienda que lo sean, dado que esta prueba se centra en si la sección de código cumple el requisito no funcional de rendimiento, no si es correcta o no en base a los requisitos funcionales a cumplir.

Se deberá proporcionar un entregable con el siguiente modelo de tabla.
Nombre funciones implicadas, indicando la primera y la última instrucción de la sección sobre la que se ha tomado tiempos.	Tiempo total transcurrido entre el envío de la petición al servidor y la recepción de la respuesta o la efectuación del cambio en la base de datos.
Prototipo de las funciones implicadas junto con la primera y la última instrucción de la sección.	Tiempo total transcurrido en nanosegundos.

Para la aplicación móvil, podrá usar el mismo fragmento de código en C# usado en el apartado 13.2.

13.3 Prueba de correción.
Prueba de caja negra aplicable a la aplicación móvil y al servidor. Esta es una prueba concreta sobre la correción y el cumplimiento de los requisitos funcionales de la sección de la implementación del sistema de PINFbet sobre la que le interese hacer la prueba.

Consiste en hacer la misma prueba que en el apartado 13.1 con la diferencia de que solo debe centrarse en los casos de uso que involucran a una determinada función y solo deberá recoger las inconsistencias que se produzcan en ésta. Es decir, solo deberá recoger los casos en que la salida no era la esperada.

14. Presupuesto.

PROPINF	18/10/2020
España PROPINF@gmail.com NIF: 49569743M

PRESUPUESTO
Número de presupuesto: 2020-2021

Carlos Rioja del Río
carlos.rioja@uca.es

CONCEPTO	UDS.	BASE UD.	BASE TOTAL	% I.V.A.	I.V.A.
Programador 1 junior aplicación / Luz programador 1 junior aplicación Programador 2 junior aplicación / Luz programador 2 junior aplicación Programador junior servidor / Luz programador junior servidor / Programador junior planificación y asuntos legales / Luz programador junior planificación y asuntos legales	74 / 2,5 / 65 / 2,5 / 73 / 2,5 / 70 / 2,5	20,00 € / 500,00 € / 21,00 € / 490,00 € / 22,00 € / 514,00 € / 20,00 € / 520,00 €	1.480,00 € / 1.250,00 € / 1.365,00 € / 1.225,00 € / 1.606,00 € / 1.285,00 € / 1.400,00 € / 1.300,00 €	0% / 0% / 0% / 0% / 0% / 0% / 0% / 0%	0,00 € / 0,00 € / 0,00 € / 0,00 € / 0,00 € / 0,00 € / 0,00 € / 0,00 €

BASE IMPONIBLE	TIPO IMPUESTO	IMPUESTO

	Total Base Imponible: 10.911,00 € Total I.V.A.: 0 € TOTAL: 10.911,00 €

15. Anexos.

En esta misma carpeta original donde se halla este documento y en este mismo documento que le ha sido entregado puede encontrar los siguientes ficheros y enlaces a sitios de interés para obtener más información acerca del proyecto que se especifican a continuación.

Documento con solo los casos de uso (especialmente dedicada para las secciones del proyecto dedicadas a programación y pruebas).
Fichero: Casos de Uso.pdf
- Planificación realizada en Asana mediante un diagrama de Gantt (lectura en orden de izquierda a derecha, siendo el principio del diagrama el fichero 1 y el final del diagrama el fichero 3).
  Fichero 1: Asana1.png
  Fichero 2: Asana2.png
  Fichero 3: Asana3.png
- Código de la aplicación móvil documentado.
  Fichero: Código app móvil.pdf
- Enlace al repositorio público de GitHub del proyecto.
  https://github.com/AbdonCrespoAlvarez/PINFbet