## Anexo - Plan de Seguridad
## 1.Identificación
Se identifica los tipos de activos de la organización, en nuestro caso, el personal, el hardware, software, sistemas y datos que componen el sistema informático.

2.Analísis de riesgos
En la siguiente tabla tenemos los riesgos más comunes a los que podría enfrentarse la organización.

Evaluamos el daño potencial de cada amenaza y la probabilidad de que se produzca.

Riesgos de Seguridad
Código	Descripción	Impacto (*)	Probabilidad
R1	Pérdidas de los equipos informáticos debido a desastres naturales.	ALTO	(0.04) Muy Baja
R2	Pérdida de información debido a un ataque de ransomware en nuestro sistema.	ALTO	(0.10) Baja
R3	Falsa aceptación(Fallo en la autenticación)	ALTO	(0.05) Muy Baja
R4	Ingeniería social	MEDIO	(0.15) Baja

3. Orden de prioridad de protección
En nuestro caso se prioriza la protección de los riesgos de alto impacto hasta bajo impacto en ese orden, porque si se produce un problema de alto impacto compromete al proyecto en su totalidad y a la continuidad del mismo. Dado el mismo nivel de impacto se priorizan los de mas probabilidad en nuestro caso, la protección ante ataques informáticos.

4. Precauciones y acciones a realizar.
Según al riesgo que nos enfrentemos tendremos que tomar unas precauciones específicas:

1.Ataque informático que implica perdida de datos: Se debe realizar copias de seguridad de forma iterativa a fin de que pueda recuperarse el progreso perdido ante cualquier situación inesperada.

2. Perdida de equipos informáticos debido a desastres naturales: Se solicitará, si es posible la compra o sustitución temporal de equipos nuevos de forma inmediata. A fin de poder continuar con la planificación con la menor cantidad de retrasos posible.

3.Falsa aceptación(Fallo en la autenticación): Se previene implementando un control por nivel de seguridad.

4.Ingeniería social: Se previene formando a los trabajadores sobre como minimizar las vulnerabilidades de seguridad.

5. ¿Qué hacer si nos pasa un ciberincidente?

Se enviará un correo electrónico (o ticket) al CSIRT de referencia (INCIBE-CERT o CCN-CERT) notificando el incidente.

El Organismo receptor implicado o autoridad nacional competente se pone en contacto con nuestra organización para recabar datos del incidente.

Según el nivel de impacto en la organización debemos comunicarlo en los siguientes plazos:
Nivel CRÍTICO: (Notificación inmediata)
- Afecta a más del 90% de los sistemas de la organización.
- Interrupción en la prestación del servicio superior a 24 horas y superior al 50% de los usuarios
- El ciberincidente precisa para resolverse > 30 días/pers.

Nivel MUY ALTO: (Notificación en 12 horas)
- Afecta a más del 75% de los sistemas de la organización.
- Interrupción en la prestación del servicio superior a 8 horas y superior al 35% de los usuarios
- El ciberincidente precisa resolverse entre 10 y 30 días/pers.

Nivel ALTO: (Notificación en 48 horas)
- Afecta a más del 50% de los sistemas de la organización.
- Interrupción en la prestación del servicio superior a 1 hora y superior al 10% de usuarios.
- El ciberincidente precisa resolverse entre 5 y 10 días/pers.

Niveles más bajo de impacto no requieren de esa celeridad.

6. Comunicar al personal las medidas: Una vez realizado el plan y las medidas lo comunicamos a los integrantes de la organización y si es necesario se formará al personal para que entienda a minimizar los problemas de seguridad.